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Note à l’attention du STACFAD sur la migration du système eBCD

(document présenté par le Président du Groupe de travail permanent sur les systèmes de documentation des captures (CDS WG))


Contexte 

Le consortium chargé de la mise en œuvre et le Secrétariat de l’ICCAT ont indiqué au PWG en 2025 que le système eBCD se basait sur une plate-forme vieillissante et qu’il devait être migré vers une infrastructure modernisée pour assurer sa continuité.

Dans ce contexte, il a été convenu de procéder à une étude de faisabilité visant à proposer des options pour la migration du système et concernant l’élargissement potentiel du CDS à d’autres espèces s’il en est décidé ainsi. 


Situation actuelle

Le prestataire (Bluefin Data) a présenté les conclusions préliminaires de l’étude au CDS WG lors de sa réunion de septembre 2026.

L'étude a conclu que le système eBCD devrait être repensé pour devenir un système CDS unique et configurable, capable de prendre en charge le thon rouge et d'autres espèces potentielles, plutôt que de se contenter d'un simple changement de plateforme ou d'une refactorisation. 

Bluefin Data a souligné que la question n'était pas de savoir s'il fallait moderniser le système, mais quand, comment et dans quelles conditions le faire.

Bluefin Data a présenté deux modèles d'investissement. L’option privilégiée est un modèle de flux de travail configurable, qu’il a recommandé. Il a été estimé qu’il nécessiterait un investissement initial compris entre 2,2 et 2,8 millions d'euros, ainsi que des coûts annuels de fonctionnement et de maintenance compris entre 350.000 et 550.000 euros, avec un calendrier de développement estimé de 24 à 35 mois pour procéder par étapes. Il est à noter que tous les montants et délais restent des estimations préliminaires. Des valeurs plus concrètes ne pourront être fournies que lorsque la phase suivante débutera avec la véritable mise en œuvre de la refonte du système, que ce soit pour l’eBCD à lui seul ou pour une approche de CDS plurispécifique.

Le système eBCD actuel resterait opérationnel tout au long de la transition et jusqu'à ce que le système modernisé ait été validé, testé et accepté. 

Le CDS WG était de l’avis que le système devrait être reconstruit plutôt que de se contenter d'un changement de plateforme ou d'une refactorisation, et qu’il devrait couvrir le thon rouge et d'autres espèces plutôt que de mettre en place des systèmes distincts.  

De plus amples discussions techniques sont nécessaires, notamment sur le calendrier du processus d'appel d’offres et le modèle d’exécution, y compris les options de développement, de maintenance ou de services gérés en externe.  


Points récapitulatifs à prendre en compte par le STACFAD :

· L’ampleur de l’investissement de la refonte de l’eBCD et l’urgence pour assurer la continuité de l’eBCD compte tenu des discussions actuelles sur de nouvelles espèces potentielles pour le CDS, et ;

· Les éventuels mécanismes de financement de l’ICCAT lors de l’inclusion d’autres espèces potentielles compte tenu du modèle de contribution à l’eBCD actuel.
1 / 2
