[bookmark: _Hlk107908354][bookmark: _Hlk107908355][bookmark: _Hlk107908359][bookmark: _Hlk107908360][bookmark: _Hlk107908361][bookmark: _Hlk107908362]STF_218/2026
13/10/2026 9:35
Original: inglés

Nota para el STACFAD sobre la migración al sistema eBCD

(presentado por el presidente del Grupo de trabajo permanente sobre sistemas de documentación de capturas (CDS WG))


Contexto 

El consorcio encargado de la implementación y la Secretaría de ICCAT informaron al GTP en 2025 de que el sistema eBCD se basaba en una plataforma obsoleta y que era necesario migrarlo a una infraestructura modernizada para garantizar su continuidad.

Sobre esta base, se acordó llevar a cabo un estudio de viabilidad para proponer las opciones relativas a la migración del sistema, así como aquellas relacionadas con la posible ampliación del CDS a otras especies, en caso de que así se decidiera. 


Situación actual

Los resultados preliminares del estudio fueron presentados al CDS WG por el contratista (Bluefin Data) en su reunión de septiembre de 2026.

El estudio concluyó que el sistema eBCD debería rediseñarse como un único CDS configurable, capaz de gestionar el atún rojo y otras especies candidatas, en lugar de limitarse a un simple cambio de plataforma o a una refactorización. 

Bluefin Data hizo hincapié en que la cuestión no era si el sistema debía modernizarse, sino cuándo, cómo y en qué condiciones.

Bluefin Data presentó dos modelos de inversión. La opción preferida es un modelo de flujo de trabajo configurable, que es la que se recomendó. Se estimó que requeriría una inversión inicial de entre 2,2 y 2,8 millones de euros y unos costes anuales de funcionamiento y mantenimiento de entre 350.000 y 550.000 euros, con un plazo de desarrollo estimado de entre 24 y 35 meses para llevarlo a cabo por fases. Cabe señalar que todas las cifras relativas a los costes y los plazos siguen siendo estimaciones preliminares; solo se podrán facilitar valores más concretos una vez que dé comienzo la siguiente fase, con la puesta en marcha efectiva de la reconstrucción del sistema, ya sea para el eBCD por sí solo o para un enfoque CDS multiespecie.

El actual sistema eBCD seguiría en funcionamiento durante todo el proceso de transición y hasta que el sistema modernizado hubiera sido validado, probado y aceptado. 

El CDS WG consideró que era preferible reconstruir el sistema en lugar de cambiar de plataforma o refactorizarlo; y que el sistema debía abarcar el atún rojo y otras especies, en lugar de contar con sistemas separados.  

Es necesario seguir debatiendo aspectos técnicos, entre ellos el calendario de contratación y el modelo de ejecución, incluidas las opciones de desarrollo, mantenimiento o gestión de servicios por parte de terceros.  


Puntos clave que debe tener en cuenta el STACFAD:

· La magnitud de la inversión necesaria para la reconstrucción del eBCD y la urgencia de garantizar la continuidad del eBCD, a la luz de los debates en curso sobre la posible inclusión de nuevas especies en el CDS, y

· Posibles mecanismos de financiación de ICCAT en caso de que se incluyan otras especies candidatas, a la luz del actual modelo de contribución del eBCD.
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